## Slide 1
Compétences clés pour les personnes âgées de 50 ans et plus
Cours : Entrepreneuriat
Module 3 : Projets dans ma vie

## Slide 2: Qu'est-ce qu'un projet ?
entreprise temporaire, progressivement affinée, visant à obtenir un résultat unique ou à résoudre un problème spécifique.
De : M. Kapusta, Zarządzanie projektami krok po kroku . Varsovie : Edgard , 2013 , éd. Je, p. 8.
Principales caractéristiques:
Concentrez-vous sur la réalisation d'un objectif unique et spécifique
Limitation de temps - avec un début et une fin clairement définis (horaire)
Activités coordonnées, conjointes et interdépendantes menées en équipe
Budget et ressources spécifiés (par exemple, ressources humaines, équipements, ressources financières, savoir-faire, etc.)
R. Luecke , N. Oparska (trad.), Gestion de petits et grands projets : compétences de base pour respecter le budget et le calendrier . Varsovie : Maison d'édition MT Biznes, 2006, p. 9.

## Slide 3: De quels éléments le projet est -il composé ?
La nécessité de mettre en œuvre le projet
Bénéficiaires du projet
Objectif principal
Actions (et objectifs spécifiques)
Risque de non-réalisation des hypothèses du projet
Calendrier
Effets du projet
Gestion de projet
Personnel (y compris bénévoles)
Estimation des coûts (budget) du projet

## Slide 4: Étapes de la gestion de projet :
Initiation ,
Planification,
Exécution ,
Contrôle et surveillance
Fermeture.

## Slide 5: Analyse du problème
L'analyse des problèmes permet une compréhension approfondie de ceux-ci, et donc - de trouver la solution la plus efficace.
Outils:
 arbre à problèmes - une manière imagée de présenter la logique d'une situation donnée
L'arbre à problèmes permet d'analyser et de visualiser les liens entre le problème principal, ses conséquences et ses causes profondes ; montre la cause et l'effet - les relations.
 arbre d'objectifs - une manière visuelle de présenter la logique d'intervention

## Slide 6: Analyse des objectifs
Fixer des objectifs à l'aide du SMART la méthode aide définir correctement les objectifs, ce qui augmente les chances de les atteindre. Le nom est un acronyme composé des mots anglais :
Spécifique _
M esurable
Un réalisable
Pertinent _
Temps - limité

## Slide 7: Spécifique _
L'objectif doit être clairement et spécifiquement défini
Nous décrivons précisément l'objectif, non le moyen d'y parvenir
Compréhensibilité du message

## Slide 8: M esurable
Indicateurs _
Quantificateurs

## Slide 9: Un réalisable
L'objectif donné est-il réalisable, par exemple dans le temps imparti ?
Déterminer les ressources nécessaires
L'objectif doit également être attractif et ambitieux

## Slide 10: Pertinent _
Un objectif important est la base d'un sens et d'une motivation à travailler
Chaque membre de l'équipe doit sentir qu'il joue un rôle important dans la réalisation de l'objectif
Un objectif a de la valeur pour ceux qui le poursuivent

## Slide 11: Temps - limité _
Fixer une date limite pour l'objectif fixé
Fixer un délai pour sa réalisation
Détermination des dates spécifiques de début, de fin et d'étape
Adoption d'hypothèses réalistes : le temps pour atteindre l'objectif ne peut être ni trop court (pression, menace que l'objectif ne sera pas atteint) , ni trop long (baisse de motivation)

## Slide 12: Calendrier
Diagramme de Gantt - l'outil le plus courant pour présenter les dépendances temporelles du projet. Visualise le calendrier du projet et les tâches/événements associés dans le cycle de vie du projet à l'aide d'un graphique à barres.
Les barres du graphique représentent les tâches et leur longueur reflète le temps nécessaire pour accomplir ces tâches.
Le diagramme de Gantt peut être composé des éléments suivants :
La date et la durée de chaque tâche
Tâches _
Propriétaire de la tâche
Jalons

## Slide 13: Création du diagramme
Spécifiez la période - définissez la date de début et de fin du projet.
Ajoutez des tâches au graphique - pour chaque tâche, il est également bon de définir sa date de début et de fin, sa durée.
Déterminez les dépendances entre les tâches individuelles du projet.
Définissez des jalons - des "points de contrôle", des moments spécifiques qui représentent l'achèvement de groupes de tâches plus importants et servent à les hiérarchiser. Il peut s'agir de : réunions d'équipe, approbations de projet, début de tâche, point final d'une étape de projet, etc.
Source : https://asana.com/pl/resources/gantt-chart-basics _

## Slide 14: du projet - définition
Budget du projet – „ est un plan financier pour la mise en œuvre du projet ou une expression chiffrée du plan d'activités du projet, permettant de mesurer la performance du projet en termes financiers. On l'appelle aussi la ventilation des coûts, présentée dans des tableaux, pour l'utilisation des activités réalisées dans le cadre du projet.
Source : https://mfiles.pl/pl/index.php/Bud%C5%BCet_projektu _

## Slide 15: Pas à pas : budget
1. Une fois les objectifs du projet définis, la portée des travaux nécessaires pour les atteindre doit être définie. La portée du projet décrit les produits finaux que nous voulons réaliser et quand. Nous devons prendre en compte des facteurs tels que les ressources disponibles , les contraintes de temps et ce que nous ne voulons pas réaliser (si quelque chose sort du cadre du projet, il peut également dépasser le budget).
2. Créez une liste des produits finaux du projet et décomposez-les en éléments plus petits, par exemple si le produit du projet publie un article sur un blog, il peut être divisé en composants , par exemple rédaction, relecture de l'article, conception d'images/ graphiques, partage sur les réseaux sociaux, etc.
3. Faites une liste des ressources nécessaires pour livrer les produits finaux, par exemple les membres de l'équipe (peut-être que certains travaux doivent être externalisés ?), la formation, l'équipement, l'espace de travail, la collecte de données, les services professionnels, les frais de déplacement, etc.

## Slide 16: Pas à pas : budget
4. Estimez le coût :
Estimation à partir de zéro - estimez le coût de chaque élément séparément et additionnez -les
Estimation à rebours à partir d'un certain montant – elle consiste à sélectionner le montant et à le répartir sur les produits finaux et les jalons du projet. Cela fonctionnera dans une situation où nous voulons vérifier ce que nous pouvons réaliser dans un certain budget .
Estimer en comparant les budgets de projets similaires, par analogies
Estimer en considérant différents scénarios - le coût moyen de différents scénarios peut alors être pris comme budget

## Slide 17
Un document budgétaire doit inclure plusieurs éléments clés :
Une liste des éléments qui composent chaque produit final du projet et les ressources nécessaires ainsi que le coût de chacun.
Un calendrier indiquant quand vous aurez besoin de chaque ressource et quand vous dépenserez les fonds.
Une personne responsable de chaque élément du budget. Par exemple, vous pouvez écrire que le rédacteur en chef adjoint est responsable du suivi des heures travaillées par les pigistes et des factures reçues de leur part.
Une documentation claire de quelle partie du budget de l'entreprise sera payée pour quel article. Par exemple, votre budget marketing peut payer pour des publicités vidéo et votre budget informatique peut payer pour une mise à jour logicielle.
Le coût total du projet. Si nécessaire, vous pouvez inclure le montant individuel du budget disponible dans chaque département.
Un endroit où, une fois le projet lancé, vous pouvez surveiller en permanence le coût réel par rapport au coût prévu .
Source : https://asana.com/pl/resources/project-budget _

## Slide 18: Gestion des risques
Projet la gestion des risques est une série d'activités visant à identifier et à réduire ou éliminer les menaces susceptibles d'affecter la réussite de la mise en œuvre du projet.
Le risque du projet est généralement :
opérations ça ne va pas réussir _ et peut entraîner des pertes ou entraver la réalisation de l'objectif,
opérations dont le résultat n'est pas connu - il peut être meilleur ou pire, mais - contrairement au risque précédent - nous pouvons voir ici non seulement une menace, mais aussi une opportunité.
Il est nécessaire de reconnaître toutes les menaces et de se concentrer sur l'identification des facteurs qui peuvent menacer le bon déroulement de la mise en œuvre du projet , l'atteinte des objectifs, mais aussi ceux qui représentent une opportunité. Le risque peut être identifié sur la base de diverses méthodes, par exemple par un brainstorming ou en utilisant la méthode Delphi ( recherche de l'avis d'experts).

## Slide 19
Après avoir identifié les risques, vous pouvez créer le soi-disant registre des menaces, c'est-à-dire une liste des menaces pouvant survenir dans le projet. Exemples de questions qui vous aideront à créer de tels un enregistrement:
Quelles sont les chances de ce risque survenant ?
Quelle est la probabilité que ce risque se produise ?
Quels seront l'impact et la gravité de ce risque ?
Quel est notre plan de réponse à ce risque ?
Compte tenu de la probabilité et de l'impact, quelle est la priorité de ce risque ?
Qui est responsable de cela risque ?
Ne vous inquiétez pas si nous ne pouvons pas répondre immédiatement à toutes vos questions . Certaines réponses émergeront au cours les prochaines étapes.
Source : https://asana.com/pl/resources/project-risk-management-process

## Slide 20: résultats
Les effets du projet peuvent être divisés en trois catégories qui résultent les unes des autres :
des produits
résultats
impact
Des produits sont tous des biens et services comptables qui seront créés dans le cadre de notre projet. Nombre de supports de formation imprimés ou de livres, nombre de formations, nombre de consultations, nombre de stages, nombre de bénéficiaires de formation, stage, conférence, atelier, etc.
Les résultats sont tous les avantages immédiats et directs que les bénéficiaires ont tirés de leur participation au projet, et plus spécifiquement à un produit donné. Le résultat peut être, par exemple, une élévation du niveau de connaissances ou l'acquisition de nouvelles compétences ou un changement d'attitudes.

## Slide 21
Nous divisons le
Résultats concrets - faciles à mesurer : augmentation des connaissances et des compétences des bénéficiaires, mesurée par exemple par des tests, une certification, les sentiments subjectifs des participants ;
Résultats doux - difficiles à mesurer : changement d'attitudes, briser les barrières, augmenter la motivation, augmenter l'intérêt pour un certain sujet.
quantitatifs et qualitatifs – cette division s'applique aux indicateurs , mais elle peut également s'appliquer aux résultats des projets, par exemple les projets culturels. Par exemple, le produit " représentations théâtrales " peut être converti en une " représentation théâtrale de haute qualité ", et le la qualité sera confirmée par le nombre de critiques positives ou le nombre d'artistes célèbres impliqués dans la production.
L'impact est l'effet à long terme du fait que les bénéficiaires de notre projet se retrouveront dans leurs communautés. L'impact est défini à long terme et s'étend généralement bien au-delà de la date de fin du projet. Nous l' appelons généralement une estimation n parce qu'il n'y a pas de mécanismes pour le mesurer. Nous ne pouvons que l'observer. La logique de l'ensemble du projet et la sélection des activités appropriées nous disent quel sera l'impact.
Grâce aux produits , nous obtenons des résultats qui ont un certain impact .

## Slide 22: sources
M. Kapusta, Gestion de projet étape par étape . Varsovie : Edgard , 2013, éd. ET.
R. Luecke , N. Oparska (trad.), Gestion de petits et grands projets : compétences essentielles pour respecter le budget et le calendrier . Varsovie : Maison d'édition MT Biznes, 2006.
fichier :///C: /Users/ffi23/Downloads/5016_0.pdf
https://www.datocms-assets.com/36998/1608568194-project managementsempre.pdf
https://efektpmo.pl/jak-definiowac-cele-w-projektach/ _
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zasada_SMART _
https://mtc.pl/cele-smart/ _
https://www.powiat-slupca.pl/wp-content/uploads/2021/07/Podrecznik-nt-otwory-projektow.pdf _
http://zarzadzanieprojektami.it/21.html
https://en.duf.dk/fileadmin/user_upload/Editor/5_The_problem_tree_and_development_of_solutions.pdf
file:///C:/Users/ffi23/Downloads/5016_0.pdf
https://asana.com/pl/resources/gantt-chart-basics _
https://mfiles.pl/pl/index.php/Bud%C5%BCet_projektu
https://asana.com/pl/resources/project-budget
https://publicystyka.ngo.pl/tym-jest-rezultat-w-projekcie
https://aktywny.blog/2015/06/03/produkt-rezultat-efekt-oddzialwanie-what-to-jesc/
https://mtc.pl/zarzadzanie-ryzykiem-w-projekcie/
https://asana.com/pl/resources/project-risk-management-process

## Slide 23: Avis de non-responsabilité :
Le projet a a reçu un cofinancement de l'Union européenne.
Le contenu n'exprime que les opinions de son ou ses auteurs. La Commission européenne n'est pas responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui y sont contenues.